Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

| Zakres | Realizujący | Sposób realizacji | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapewnienie miejsca parkingowego seniorom/osobom z małymi dziećmi | Koordynator + Zespół | w porozumieniu z zarządzającym budynkiem wydzielenie miejsca parkingowego dla seniorów/osób z małymi dziećmi | 2022 r./2023 r. |
| Dostosowanie wymiarów pochylni do standardów dostępności | Koordynator + Zespół | w porozumieniu z zarządzającym budynkiem, przy merytorycznym wsparciu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, opracowanie projektu dostosowania pochylni do obowiązujących standardów | 2022 r./2023 r. |
| Kontrastowe oznaczenie schodów | Koordynator + Zespół | Naklejenie na pierwszy i ostatni stopień schodów kontrastującej taśmy w kolorze czarnym i żółtym | 2022 r./2023 r. |
| Zamontowanie drzwi automatycznych | Koordynator + Zespół | W porozumieniu z zarządzającym budynkiem, oszacowanie kosztów i wymiana drzwi | 2022 r./2023 r. |
| Wprowadzenie procedur dotyczących psa asystującego w budynku | Koordynator + Zespół | Opracowanie i wdrożenie procedury oraz przeszkolenie pracowników | 2022 r. |
| Zamontowanie ścieżki dotykowej dla osób niewidomych i niedowidzących | Koordynator + Zespół | Rozeznanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, oszacowanie kosztów | 2022 r. |
| Zamontowanie tyflomapy | Koordynator + Zespół | Rozeznanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych, oszacowanie kosztów | 2022 r. |
| Dostosowanie wysokości lady do obsługi interesantów i likwidacja progów | Koordynator + Zespół | Oszacowanie kosztów, zabezpieczenie środków, wybór wykonawcy | 2022 r. |
| Obniżenie wysokości lupy do potrzeb osób z niepełnosprawnością | Koordynator + Zespół | Oszacowanie kosztów, zabezpieczenie środków, wybór wykonawcy | 2022 r. |
| Dostosowanie czytelności informacji w przestrzeni budynku w wysokim kontraście oraz w sposób unikający odbicia światła dziennego i sztucznego | Koordynator + Zespół | Opracowanie we własnym zakresie informacji uwzględniających wymagania | 2022 r. |
| Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o zakresie działania Starostwa Powiatowego w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania | Koordynator + Zespół | Opracowanie we własnym zakresie informacji, oszacowanie kosztów nagrania treści w polskim języku migowym, zabezpieczenie środków w budżecie, zlecenie usługi, zamieszczenie na stronie | Praca ciągła |
| Montaż piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń | Koordynator + Zespół | Opracowanie potrzeb w zakresie oznakowania, oszacowanie kosztów, zabezpieczenie środków w budżecie, zlecenie usługi, montaż | 2022 r. |
| Budowanie i poszerzanie świadomości pracowników o prawie do dostępności | Koordynator + Zespół | Szkolenia wewnętrzne, warsztaty | Praca ciągła |

Przygotował:

Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu

Katarzyna Orłowska