# Załącznik Nr 3

# Nr Sprawy  OA-2020-1/BB/2008

# U M O W A

zawarta  w dniu ………………….. w  Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Szosa Rypińska 26, 87-400 Golub-Dobrzyń

zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym reprezentowana przez:

1. Pana   Jarosława Zakrzewskiego – Dyrektora

przy kontrasygnacie   -  Pani Marioli Romańczuk – p.o. Głównego Księgowego

a…………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

§1.

Na podstawie warunków określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - Nr Sprawy  …………………, Zamawiający zleca  a Wykonawca przyjmuje do

realizacji zamówienie pod nazwą:   „Dobudowa budynku archiwum przy Powiatowym Urzędzie  Pracy w Golubiu-Dobrzyniu przy ul, Szosa Rypińska 26”, zgodnie z ofertą oraz warunkami  określonymi  w SIWZ wraz z załącznikami.

§2.

Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót określony jak w SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych określona jak w SIWZ, dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego.

§3.

1.Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Zamówienie winno być wykonane do dnia 30.11.2008 r.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu Zamówienia może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego i mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy.

§4.

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ………………………………………

posiadającej uprawnienia  do prowadzenia tego typu robót Nr. ……………………………

2. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobie ………………………………………

posiadającej uprawnienia do prowadzenia tego typu robót Nr. …………………………….

§5.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie dokumentacji technicznej wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę,

2. przekazanie dziennika budowy,

3. przekazanie placu budowy,

4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie

§6.

Wykonawca zapewnia oznakowanie robót oraz zobowiązuje się zapewnić na terenie      budowy  należyty ład porządek i przestrzeganie przepisów BHP, wykonać zabezpieczenie terenu budowy.  Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje teren budowy nie później niż w dniu odbioru końcowego robót.

§7.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z wymogami sztuki budowlanej

- Wykonawca zapewni kwalifikowana kadrę techniczną oraz pracowników niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca dostarczy niezbędny do realizacji niniejszej umowy sprzęt ciężki, średni i drobny.

- Koszt organizacji i utrzymania zaplecza oraz koszty transportu jednorazowego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca bierze na siebie pełna odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z normatywami technicznymi i sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Zastosowane do realizacji umowy materiały budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane art. 10. tj. posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego wykona na własny koszt: badania jakości robót, przeprowadzenie prób, itp.

- Wykonawca zapewnia oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa zgodnie z wymogami BHP.

§8.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót osobiście, z wyjątkiem wykonania  ……………………………………………………………………………………  które powierzone zostanie ……………………………………………………………….

- Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie robót Podwykonawcy nie wskazanemu w ust. 1. W  przypadku zatrudnienia podwykonawcy nie wskazanego w ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Wykonawca za działania i zaniechania Podwykonawcy odpowiada jak za działania oraz zaniechania własne.

§9.

- Wynagrodzenie  ustalone w drodze przetargu za zakres robót wymienionych w §1.  wynosi: netto: ……………………..zł./ słownie………………  …………………………………………………………………………………………/brutto ……………………..zł. łącznie z  podatkiem VAT/słownie: ………………………………. …………………………………………………………………………………………………

- W rozliczeniu końcowym uwzględniać się będzie faktycznie wykonany i odebrany zakres robót.

- Kosztorys ofertowy szczegółowy stanowi załącznik do niniejszej  umowy i jest podstawą do ostatecznego rozliczenia zadania.

- Roboty nieprzewidziane lub nie ujęte w przekazanych przez Zamawiającego przedmiarach robót, wynikłe w trakcie realizacji, a konieczność ich wykonania zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, będą rozliczone powykonawczo w oparciu  o normy KNR i nośniki kosztów jak w ofercie tj. 							 -stawka r-g                     	– ………….

- koszty ogólne od R+ S 	–  …………

- zysk od R+S+Ko         	– ………….

- materiały wg. cen zakupu łącznie z kosztami ich transportu.

- sprzęt wg. uśrednionych cen sprzętu z okresu realizacji robót.

- Ewentualne roboty dodatkowe nie mogą przekroczyć 20% zakresu umownego robót.

§10.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do przekazania robót do odbioru pisemnie , w terminie 5 dni od daty ich zakończenia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dokonania odbioru końcowego robót oświadczenie o uprzątnięciu z placu budowy narzędzi, urządzeń i pozostałych materiałów Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego i pozwolenia na budowę.

- Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokółu odbioru elementów robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz uszczegółowienie zakresu wg kosztorysu ofertowego.

- Sposób rozliczenia wykonanych robót:

Termin płatności –po wykonaniu zlecenia –  30 dni od daty dostarczenia faktury

- Wykonawca powinien wykonać roboty samodzielnie, a w przypadku podzlecenia części robót innemu wykonawcy uzyskać zgodę Zamawiającego. Zgoda na powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy i nie może być podstawą do zmiany ceny.

- Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP : 878-15-47-972, oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez swojego podpisu.

§11.

- Wykonawca udziela 60 m-cy gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót zgodnie z kartą  gwarancji oraz rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Zamawiający jest zobowiązany  powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy  w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym  stosownym protokółem.

- Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania               wadliwej części przedmiotu umowy, na koszt Wykonawcy, z zachowaniem prawa domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z opóźnienia.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość   związanych z tym kosztów.

§12.

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną pomiędzy stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotów odbioru w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia umownego brutto.

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych usterek oraz wad w wysokości  1% licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek  wynagrodzenia umownego  brutto.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- za wady trwałe nie dające się usunąć w czasie gwarancji, karę w wysokości 100%  źle wykonanej roboty licząc wg cen jednostkowych i obmiaru nieprawidłowo wykonanych robót zgodnie z nośnikami kosztów zawartymi w umowie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto.

- za nieterminowe regulowanie należności w wysokości odsetek ustawowych

- Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do poniesionych kosztów oraz utraconych korzyści.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§13.

W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                             Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz zakupionych materiałów i wpłaconych zaliczek na zamówione materiały i urządzenia.

§14.

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót

b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności , nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- zgłosi do odbioru wykonane roboty stanowiące zakończony element, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą myć wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający.

§15.

Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z przyczyn  zależnych

od Zamawiającego.

§16.

W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony są

zobowiązane wyczerpać w drodze postępowania reklamacyjnego.

Właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd Gospodarczy w Toruniu.

§17.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego i Ustawy

Prawo Budowlane.

§18.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy  wymagają formy pisemnej w postaci

aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§19.

Integralną część umowy stanowią:

- oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

§20

Niniejsza umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po egzemplarzu

dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY;                                                                            WYKONAWCA;